Ingenieria de Software 2016
Grupo SegFault

Calculadora por Linea de Comandos
Plan de administracion de configuracion

Autores:	Perez, Federico
Alaniz, Alvaro Gaston
Arreguez, Joaquin Eduardo

Version del documento: 1.0.0
Historial de Revisiones
Version	Fecha	Sumario de Cambios	Autor
1.0.0	25/03/2016	Informe Inicial	Perez, Federico / Alaniz, Alvaro Gaston / Arreguez, Joaquin Eduardo

Pagina de aprobacion

La siguiente es una lista de las personas cuya aprobacion es requerida para hacer modificaciones mayores a cualquier elemento de este plan de configuracion.

Gerente de Ingenieria	Fecha	Firma
Miceli, Martin

Gerente de Ingenieria	Fecha	Firma
Nonino, Julian

Tabla de Contenidos

TODO
1	Introduccion

1.1	Proposito y alcance
Este documento cubre el plan de administracion de configuracion del proyecto de la Calculadora por linea de comandos. El proposito de este plan es controlar la configuracion de los requerimientos, documentos, hardware, software y herramientas usadas en el proyecto.
Para todas las herramientas que sean utilizadas y entregadas en Ingenieria de Software, y utilizadas en el proyecto, se van a seguir las respectivas reglas del Sistema de Manejo de Herramientas(SMH).
La Administracion de la Configuracion del Software (ACS) es el proceso por el cual se identifican los metodos y las herramientas para controlar el software a traves de su desarrollo y su uso.

1.2	Proposito de las practicas ACS
- Asegurar la consistencia en la practica de las actividades de la ACS.
- Definir las autoridades para apoyar la ACS.
- Mantener la integridad del producto a traves de su ciclo de vida.
- Informar a los grupos y a los individuos afectados del estado del proyecto.
- Crear un historial verificable del actual y anteriores estados de los productos de trabajo.
- Mejoras en el proceso.
1.3	Referencias / Acronimos / Glosarios

Referencia	Descripcion	Link

Tabla 1-Referencias

Acronimo	Descripcion
ACS	Administracion de configuracion del Software
SMH	Sistema de manejo de Herramientas
PAC	Plan de Administracion de Configuracion
HMC	Herramientas del Manejo de la Configuracion
AGPC	Administrador Global del Proyecto de Configuracion

Tabla 2-Acronimos/Glosario
1.4	Herramientas del Manejo de la Configuracion

Herramienta / Proceso	Proposito	Control de Herramienta
Git	Gestion de versionado.
Gradle	Automatizacion en la construccion de codigo.
Travis	Servicio de integracion continua.
JUnit	Bibliotecas para los test unitarios de Java
JaCoCo	Biblioteca para analizar la cobertura de los test.
CheckStyle	Analisis de codigo estatico para chequear si cumple con las reglas estandar de codificacion.
Findbugs	Analisis de codigo estatico para buscar bugs en el codigo.
PMD	Analisis de codigo estatico para buscar deficiencias de programacion.

2	Roles de la administracion de configuracion

2.1	Administradores de la configuracion del proyecto
Las actividades de la administracion de configuracion seran coordinadas dentro del proyecto de la Calculadora por Linea de comandos por el Administrador Global del Proyecto de Configuracion (AGPC), cuyo rol es asignado por una persona. Adicionalmente, se asignara un AGCP de reemplazo que se encuentra dentro del equipo de desarrollo.
El AGCP es responsable de actividades	como supervisar el la rama principal y las de entrega, determinar cuando son creadas las ramas, que actividades de desarrollo dependen de cada pertenecen a cada rama, etc.
Rol	Primario	Secundario
AGCP	Nonino, Julian	Perez, Federico

Tabla 3-Administradores Globales de la Configuracion

3 Manejo de Cambios

3.1 Alcance
El manejo de cambios es un proceso que ocurre despues de que la documentacion, el codigo fuente o la base de hardware del producto esta identificada y aprobada. Los cambios incluyen cambios internos a la aproximacion inicial documentada debido a resultados de simulaciones o test o pedidos externos de cambios a funciones o capacidades.

3.2 Entregas de nucleo y modulos de cliente

3.2.1 Comite tecnico de control de cambios (CTCC)

El TCCB se asegura que caga cambio este propiamente considerado por todaslas partes y es autorizado antes de su implementacion. Tambien es responsable de aprobar, monitorear y controlar los pedidos de cambio para establecer bases de elementos de configuracion.
El alcance del trabajo sera aprobar o rechazar cambios necesitados en planes, documentos y codigo. Las deciciones seran hechas sobre acciones a ser tomadas basadas en el resultado de actividades aseguradoras de calidad y salud del producto despues de cada ciclo de pruebas.

3.2.1.1 Miembros

La seguiente tabla muestra a los miembros que asisten al CTCC. Los marcados con * requieren asistencia obligatoria, el resto es opcional.
Rol en el CTCC	Name
Manager de Ingenieria
Manager de entregas
Lider de los equipos scrum
Director de Ingenieria
Manager Global de la configuracion del proyecto

3.2.1.1 Miembros

La seguiente tabla muestra a los miembros que asisten al CTCC. Los marcados con * requieren asistencia obligatoria, el resto es opcional.