Ingenieria de Software 2016
Grupo SegFault

Calculadora por Linea de Comandos
Plan de administracion de configuracion

Autores:	Perez, Federico
Alaniz, Alvaro Gaston
Arreguez, Joaquin Eduardo

Version del documento: 1.0.0
Historial de Revisiones
Version	Fecha	Sumario de Cambios	Autor
1.0.0	25/03/2016	Informe Inicial	Perez, Federico / Alaniz, Alvaro Gaston / Arreguez, Joaquin Eduardo

Pagina de aprobacion

La siguiente es una lista de las personas cuya aprobacion es requerida para hacer modificaciones mayores a cualquier elemento de este plan de configuracion.

Gerente de Ingenieria	Fecha	Firma
Perez, Federico

Gerente de Ingenieria	Fecha	Firma
Arreguez, Joaquin Eduardo

Gerente de Ingenieria	Fecha	Firma
Alaniz, Alvaro Ferreyra

Tabla de Contenidos

1 Introduccion................................................................................5
1.1 Proposito y alcance.........................................................................5
1.1.1 Explicacion del proyecto.....................................................5
1.2 Propositos de las practicas ACS.....................................................5
1.3 Referencias / Acronimos / Glosario.................................................6
1.4 Herramienta de manejo de la configuracion....................................7
1.5 Direc. Y forma de acceso a la herr. de control de versiones...........8
1.6 Direc. Y forma de acceso a la herr. De integracion continua..........8
2 Roles de la administracion de configuracion..........................9
2.1 Proposito y alcance........................................................................ 9
3 Manejo de cambios....................................................................10
3.1 Alcance............................................................................................10
3.2 Entregas de nucleo y modulos de cliente …...................................10
3.2.1 Comite tecnico de control de cambios …...........................10
3.2.1.1 Miembros …...........................................................................10
3.2.1.2 Frecuencia ….........................................................................11
3.2.1.3 Herramienta de control de cambios …...................................11
4 Identificacion de la configuracion............................................12
4.1 Esquema de directorios y propositos..............................................12
4.2 Configuracion del manejo de codigo fuente....................................12
 4.2.1 Estrategia de entregas....................................................... 12
4.3 Esquema de ramas a usar..............................................................13
4.4 Forma de entrega de los releases ….............................................14

1	Introduccion

1.1	Proposito y alcance
Este documento cubre el plan de administracion de configuracion del proyecto de la Calculadora por linea de comandos. El proposito de este plan es controlar la configuracion de los requerimientos, documentos, hardware, software y herramientas usadas en el proyecto.
Para todas las herramientas que sean utilizadas y entregadas en Ingenieria de Software, y utilizadas en el proyecto, se van a seguir las respectivas reglas del Sistema de Manejo de Herramientas(SMH).
La Administracion de la Configuracion del Software (ACS) es el proceso por el cual se identifican los metodos y las herramientas para controlar el software a traves de su desarrollo y su uso.

1.1.1 Explicacion del proyecto

El Plan de Gestión y Control Configuraciones esta pensado para una calculadora por línea de comandos con las siguientes características:

- Debe permitir el ingreso de números y de los siguientes operadores: “+”, “-“, “*”, “/”, “%”, “Enter”.
- Se presionaran todos los caracteres numéricos necesarios, permitiendo borrar, y el número será almacenado como operando cuando se presiones algún operador.
- Las operaciones de adición y sustracción deben contemplar una cantidad indeterminada de números hasta que el usuario decida obtener el resultado y deben poder mezclarse los operadores. El resto de las operaciones funcionaran entre dos números.
- El “Enter” funcionará como el operador “=”.
- Luego de cada “Enter” se debe imprimir una línea como la que se muestran entre los ejemplos.

1.2	Proposito de las practicas ACS
- Asegurar la consistencia en la practica de las actividades de la ACS.
- Definir las autoridades para apoyar la ACS.
- Mantener la integridad del producto a traves de su ciclo de vida.
- Informar a los grupos y a los individuos afectados del estado del proyecto.
- Crear un historial verificable del actual y anteriores estados de los productos de trabajo.
- Mejoras en el proceso.

1.3	Referencias / Acronimos / Glosarios

Referencia	Descripcion	Link

Tabla 1-Referencias

Acronimo	Descripcion
ACS	Administracion de configuracion del Software
SMH	Sistema de manejo de Herramientas
PAC	Plan de Administracion de Configuracion
HMC	Herramientas del Manejo de la Configuracion
AGPC	Administrador Global del Proyecto de Configuracion
CTCC	Comite tecnico de control de cambios

Tabla 2-Acronimos/Glosario
1.4	Herramientas del Manejo de la Configuracion

Herramienta / Proceso	Proposito	Control de la Herramienta
Git	Manejo y control de versiones para documentacion, código fuente y entorno de construcción de código.	Repositorio remoto. / Check-in/Check-out. / Branching de código fuente y capacidad de merge para desarrollo paralelo.
Gradle	Automatizacion en la construccion de codigo.	Construcción de código mediante scripts basado en entorno de construccion.
Travis	Servicio de integracion continua. Comunicación de fallas en construccion de codigo fuente.	Construcción automática de código al detectar cambios en el repositorio. / Comunicación de fallas de compilacion.
JUnit	Deteccion de errores de funcionamiento en código fuente.	Pruebas unitarias de entrada/salida. Analisis de variables.
JaCoCo	Biblioteca para analizar la cobertura de los test.
CheckStyle	Analisis de codigo estatico para chequear si cumple con las reglas estandar de codificacion.
Findbugs	Analisis de codigo estatico para buscar bugs en el codigo.
PMD	Analisis de codigo estatico para buscar deficiencias de programacion.

1.5 Dirección y forma de acceso a la herramienta de control de versiones

Para el control de versiones se utiilizará un repositorio en GitHub, con la siguiente dirección web:

https://github.com/JoaquinEduardoArreguez/tp1_SegFault

Dicho repositorio es de carácter público para su lectura, sin embargo, para modificarlo es necesario tener permisos de Colaborador sobre el mismo. El carácter de colaborador puede ser concedido únicamente por el administrador del repositorio.

Administrador:
Arreguez, JoaquinEduardo.

Colaboradores:
Arreguez, JoaquinEduardo.
Perez, Federico.
Alaniz, Álvaro Gastón.
Nonino, Julián.

1.6 Dirección y forma de acceso a la herramienta de integracion continua

Travis CI provee el servicio de integracion contínua. Puede accederse al mismo desde la siguiente dirección web:

 https://travis-ci.org/JoaquinEduardoArreguez/tp1_SegFault

El servicio de integracion continua está emparejado directamente con el servicio de versionado, y se dispara automáticamente al detectar cambios en el repositorio de GitHub. Su configuración se da a traves de un archivo nombrado .travis.yml , presente en el repositorio remoto, y determina su funcionamiento.
Los resultados de compilacion del código se envían al administrados del repositorio de GitHub via mail en caso de fallo.

Administrador:
Arreguez, JoaquinEduardo.

2	Roles de la administracion de configuracion

2.1	Administradores de la configuracion del proyecto
Las actividades de la administracion de configuracion seran coordinadas dentro del proyecto de la Calculadora por Linea de comandos por el Administrador Global del Proyecto de Configuracion (AGPC), cuyo rol es asignado por una persona. Adicionalmente, se asignara un AGCP de reemplazo que se encuentra dentro del equipo de desarrollo.
El AGCP es responsable de actividades	como supervisar el la rama principal y las de entrega, determinar cuando son creadas las ramas, que actividades de desarrollo dependen de cada pertenecen a cada rama, etc.

Rol	Primario	Secundario
AGCP	Nonino, Julian	Perez, Federico

Tabla 3-Administradores Globales de la Configuracion

3 Manejo de Cambios

3.1 Alcance
El manejo de cambios es un proceso que ocurre despues de que la documentacion, el codigo fuente o la base de hardware del producto esta identificada y aprobada. Los cambios incluyen cambios internos a la aproximacion inicial documentada debido a resultados de simulaciones o test o pedidos externos de cambios a funciones o capacidades.

3.2 Entregas de nucleo y modulos de cliente

3.2.1 Comite tecnico de control de cambios (CTCC)

El TCCB se asegura que caga cambio este propiamente considerado por todas las partes y es autorizado antes de su implementacion. Tambien es responsable de aprobar, monitorear y controlar los pedidos de cambio para establecer bases de elementos de configuracion.
El alcance del trabajo sera aprobar o rechazar cambios necesitados en planes, documentos y codigo. Las deciciones seran hechas sobre acciones a ser tomadas basadas en el resultado de actividades aseguradoras de calidad y salud del producto despues de cada ciclo de pruebas.

3.2.1.1 Miembros (Listado y forma de contacto de los integrantes)

La seguiente tabla muestra a los miembros que asisten al CTCC. Los marcados con * requieren asistencia obligatoria, el resto es opcional.

Rol en el CTCC	Name
Manager de Ingenieria
Manager de entregas
Lider de los equipos scrum
Director de Ingenieria
Manager Global de la configuracion del proyecto

Tabla 4-Miembros del CTCC

3.2.1.2 Frecuencia

Reunion del Comite de control de cambios	Frecuencia
CTCC de Calculadora por linea de comandos	Las reuniones son semanales o a demanda.

Tabla 5-Frecuencia de las reuniones del CTCC

3.2.1.3 Herramienta de control de cambios

Una herramienta de GitHub llamada Issues sera utilizada para controlar los cambios y los diferentes modulos.

Campo	Valor
URL	https://github.com/JoaquinEduardoArreguez/tp1_SegFault

Tabla 6-Informacion del repositorio de Git
4	Identificacion de la configuracion

4.1	Esquema de directorios y propositos

Un repositorio alojado en GitHub sera usado para mantener un rastreo de las diferentes versiones y de las enregas. El repositorio se encuentra ubicado en:

https://github.com/JoaquinEduardoArreguez/tp1_SegFault

Desde ahora la carpeta principal se la nombrara como tp1_SegFault.
Los planos generales, la documentacion y los diferentes items que caracterizan cada entrega estaran ubicados en tp1_SegFault/Documentacion.

Por cada entrega se creara un Branch diferente ubicado en tp1_SegFault/tree/<Version>
y cuando dicha entrega este terminada se creara una carpeta de entrega ubicada en tp1_SegFault/tree/<Version>/Entrega_<Version>.

Antes de crear los branch que generaran cada entrega se haran los tags correspondientes para la gestion de las versiones.

4.2 Configuracion del manejo del codigo fuente

En esta seccion se describen los diferentes items del manejo del codigo fuente. Cubre temas como el esquema de branches, los tags, estrategia de mergeado, y niveles de calidad esperados de todo el producto.

4.2.1 Estrategia de entregas (Plan de fusion de archivos y etiquetado.)

Como política de etiquetado, se utilizarán etiquetas para marcar cada release. El plan de fusion de archivos y etiquetado es el siguiente:

El proyecto debe tener cinco “releases”,

- El primer release, será la versión 1.0.0 y debe contemplar solo las operaciones de suma y resta.
- El segundo release, será la versión 2.0.0 y debe incluir todas las operaciones solicitadas excepto la operación de porcentaje.
El tercer release será la versión 1.1.0 y debe incluir las operaciones que se entregaron en el release 1.0.0 y además la operación de multiplicación.
El cuarto reléase será la versión 1.2.0 que deberá incluir lo que se entregó en el reléase 1.1.0 y la operación de porcentaje.
El quinto reléase será la versión 2.1.0 y deberá incluir todas las operaciones que se entregaron en el reléase 2.0.0 y la operación de porcentaje.
4.3 Esquema de ramas a usar

Este esquema muestra las ramas, los tags, y las principales entregas que se van a realizar según lo especificado en los requerimientos del proyecto.
Cada branch parte de una etiqueta ya que todos inician a partir de una version estable o de release.
Los branches tendran un nombre segun la siguiente nomenclatura: v1.x.0
El primer numero indica la version de la que parte. La “x” indica que se avanzara en este elemento de la sub-version.
En definitiva, cada release tendra una etiqueta indicando el numero de version al que corresponde. Estos realese se consideraran terminados cuando cada parte cumpla con las especificaciones requeridas por el cliente.
Los branches seran fusionados solamente entre versiones estables, cuando sea posible la implementacion de todas las funcionalidades requeridas para cada version.

4.4 Forma de entrega de los releases

Cada etiqueta contendra una version estable. Entonces existira una carpeta que se llamara Entrega, la cual contendra un archivo ejecutable con una nomenclatura semejante a:

Calc_v1.1.0.jar

Linux:

Desde una terminal de Linux, con Java 1.7 instalado en el sistema puede correr el archivo ubicandose en la carpeta contenedora del archivo con:

cd carpeta/

Corra el programa con el comando:

java -jar Calc_v1.1.0.jar

Windows:

Desde Windows simplemente debe tener instalado Java 1.7 y hacer doble click dobre el archivo y este se ejecutara.